Documento de Alcance
Plataforma Pantalla, Kiosko e Integración HubSpot
Proyecto: Las Riberas

Versión: 1.0
Fecha: 13/02/2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el alcance funcional y técnico de una plataforma compuesta por tres soluciones independientes pero integradas para operación en sitio y soporte comercial inmobiliario: (1) Pantalla (Digital Signage), (2) Kiosko (Sales Enablement) y (3) Integración con HubSpot (Gateway) con un Panel Administrativo compartido. HubSpot se establece como la fuente única de verdad (SSOT) para inventario, estatus, precios, URLs de PDFs y registro de cotizaciones.

# 2. Objetivos

Sincronización en tiempo real de lotes/casas y su estatus comercial en Pantalla y Kiosko, manteniendo HubSpot como SSOT.

Experiencia táctil fluida y multiplataforma (pantallas touch, tablets y navegador).

Operación robusta: validaciones, bitácoras, alertas y degradación offline (last known state).

Autogestión de contenido de Pantalla mediante storage + portal drag & drop (sin programación).

Trazabilidad completa en HubSpot: contactos, deals, asociaciones y envío de correos desde HubSpot.

# 3. Principios y Reglas Globales

## 3.1 HubSpot como SSOT

Inventario maestro de lotes/casas (registros).

Estatus comercial y precio.

URL de PDF del modelo (archivo en storage).

Registro de cotización: Contact + Deal + asociaciones a lote/casa.

Envío de correo de cotización desde HubSpot para conservar registro.

## 3.2 Patrón de integración

Pantalla y Kiosko no consultan HubSpot directamente. Ambos exponen APIs para recibir (push) deltas y snapshots desde el Gateway de Integración. El Gateway es el único receptor de webhooks de HubSpot y el único componente autorizado para ejecutar operaciones CRM (alta/actualización de contactos y generación de cotizaciones).

## 3.3 GIS y atributos técnicos

Los mapas y geometrías (colindancias, secciones, lotes, amenidades) se administran mediante archivos geoespaciales en datum WGS84 (Shapefile, KMZ, KML). Los atributos técnicos que se muestran al usuario (por ejemplo: área, medidas, tipo) se extraen del GIS y se publican a HubSpot como propiedades para mantener SSOT.

# 4. Alcance por Proyecto

## 4.1 Proyecto 1 - Pantalla (Digital Signage)

### 4.1.1 Funcionalidades

Layout: banner superior + área central interactiva con menú.

Menú: Desarrollo, Bienes Raíces, Club, Maderas (reservaciones), Nona, Calendario (y secciones adicionales definidas por el cliente).

Idle mode: activación a los 30 segundos de inactividad; reproducción full-screen de playlist de videos/imágenes; retorno al menú al tocar o al finalizar.

Fallback: si la playlist está vacía o hay formatos no soportados, reproducir video backup y generar notificación en el Panel Administrativo.

Calendario mensual por imágenes (desde mes actual hacia adelante).

Bienes Raíces (consulta): visualización de inventario y estatus sincronizado con HubSpot (vía Gateway).

Maderas: reservaciones a través de OpenTable (widget/overlay).

### 4.1.2 Gestión de contenido (Opción B)

El contenido de banner/idle/calendario se administra a través de object storage y un portal web de carga (drag & drop), sin depender de integraciones con suites colaborativas. El portal valida formatos y publica notificaciones ante errores.

### 4.1.3 Pantalla API

POST /sync/v1/inventory/events - Recibe deltas canónicos (idempotente por event_id).

POST /sync/v1/inventory/snapshot - Recibe snapshot completo para bootstrap o recuperación.

GET /health - Estado del servicio (incluye last_cursor_applied y salud de cache/almacenamiento).

### 4.1.4 Requisitos no funcionales

Multiplataforma: web touch-first.

Degradación offline: contenido cacheado y estado 'last known' del inventario.

Google Maps (si aplica): capa satelital solo en línea; modo offline utiliza basemap local + capas GIS propias.

## 4.2 Proyecto 2 - Kiosko (Sales Enablement)

### 4.2.1 Funcionalidades

Mapa interactivo por capas: colindancias, secciones, lotes/casas, amenidades/áreas verdes.

Soporte de archivos GIS: datum WGS84 en formatos Shapefile, KMZ y KML (carga y versionado vía Panel Administrativo).

Detalle de lote/casa: estatus y precio desde HubSpot; atributos técnicos (área/medidas/tipo) publicados a HubSpot desde GIS.

Acceso a PDF del modelo: archivo en storage con URL registrada en HubSpot y distribuida por la Integración.

Solicitud de cotización: captura de datos del prospecto y envío a Integración para crear/actualizar Contact y Deal en HubSpot; correo enviado desde HubSpot (workflow).

Multiplataforma: app web responsive optimizada para touch.

### 4.2.2 Kiosko API

POST /sync/v1/inventory/events - Recibe deltas canónicos (idempotente por event_id).

POST /sync/v1/inventory/snapshot - Recibe snapshot completo para bootstrap o recuperación.

POST /sales/v1/quote - Recibe solicitud de cotización, valida y envía comando a Integración; retorna folio/estado.

GET /health - Estado del servicio.

### 4.2.3 Requisitos no funcionales

Rendimiento GIS: geometrías optimizadas (GeoJSON o tiles) para interacción fluida.

Degradación offline: visualización con cache local; opción de cola de solicitudes para reintento cuando regrese conectividad.

## 4.3 Proyecto 3 - Integración con HubSpot (Gateway) + Panel Administrativo

### 4.3.1 Integración (Gateway)

Recepción de webhooks desde HubSpot (endpoint dedicado), validación de firma y procesamiento asíncrono con deduplicación.

Lectura robusta del estado final (batch read) y mantenimiento de un estado canónico (DB/cache).

Distribución (push) de deltas y snapshots a Pantalla API y Kiosko API.

Operaciones CRM para cotización: upsert Contact, creación de Deal y asociaciones; preparación de propiedades para disparar workflow de correo en HubSpot.

Auditoría y observabilidad: bitácora de eventos, métricas, reintentos y DLQ (dead-letter queue) para fallas persistentes.

### 4.3.2 Contrato canónico

El Gateway normaliza cambios a un contrato canónico común consumido por Pantalla y Kiosko. Incluye: eventos (deltas) y snapshots (estado completo).

Evento (delta): event_id, cursor, occurred_at, entity_type, external_id, change_type, changed_fields, snapshot.

Snapshot: snapshot_cursor y listas completas por entidad.

### 4.3.3 Panel Administrativo (módulo compartido)

GIS Manager: carga/validación/versionado/rollback de archivos Shapefile/KMZ/KML (WGS84); publicación de atributos técnicos a HubSpot.

Storage & Content Manager: portal drag & drop para banner/idle/calendario, video backup y PDFs; validación de formatos/peso; alertas por errores.

Sync Ops: dashboard de estado (webhooks, lag, fallas de push, últimas sincronizaciones) y acciones operativas (resync, reintentos).

Notificaciones: panel de alertas (playlist vacía, formato no soportado, errores GIS, fallas de integración).

# 5. Infraestructura y Hosting

El hospedaje es flexible y no está restringido a un proveedor específico. Se puede desplegar en DigitalOcean, AWS, Azure, GCP o infraestructura on-prem, sujeto a restricciones de red, seguridad y costos.

## 5.1 Componentes a hospedar

Servicio Pantalla (UI + Pantalla API).

Servicio Kiosko (UI + Kiosko API).

Servicio Integración (Gateway + Panel Administrativo).

Base de datos para estado canónico y auditoría.

Object storage para PDFs, imágenes, videos y calendarios.

Servicio de colas para procesamiento, reintentos y DLQ (recomendado).

# 6. Seguridad

HubSpot → Integración: validación de firma de requests y control de secretos.

Integración → Pantalla/Kiosko: autenticación servicio-a-servicio (mTLS o HMAC) y allowlist de red donde aplique.

Gestión de secretos en vault/secret manager del proveedor (o equivalente).

Auditoría: bitácora por event_id y external_id; trazabilidad de publicaciones GIS y uploads de assets.

# 7. Roles y Responsabilidades

## 7.1 Cliente

Operación comercial en HubSpot: estatus, precios, pipeline de deals y reglas de workflow de correos.

Proveer archivos GIS en WGS84 (Shapefile/KMZ/KML) y assets multimedia/PDF.

Definir decisiones pendientes: modelado exacto en HubSpot, diccionario final GIS↔HubSpot y definición embed vs vista nativa de Bienes Raíces en Pantalla (pendiente).

## 7.2 Proveedor / Equipo técnico

Desarrollo y despliegue de Pantalla, Kiosko, Integración y Panel Administrativo.

Implementación del pipeline GIS y publicación de atributos técnicos a HubSpot.

Implementación de object storage + portal drag & drop y notificaciones.

Seguridad, observabilidad, documentación y handover operativo.

# 8. Criterios de Aceptación

## 8.1 Sincronización y tiempo real

Cambios en HubSpot (estatus/precio) se reflejan en Pantalla y Kiosko en segundos bajo condiciones normales.

Ante fallas temporales, el sistema converge mediante reintentos o resync de snapshot.

## 8.2 Cotización con trazabilidad

Una solicitud desde Kiosko crea/actualiza Contact, crea Deal y asocia al lote/casa en HubSpot.

El correo se envía desde HubSpot y queda registro en el CRM.

## 8.3 GIS operativo

El Panel Administrativo permite cargar, validar, versionar y publicar GIS WGS84 (Shapefile/KMZ/KML).

Los atributos técnicos publicados se reflejan en HubSpot y llegan a Kiosko/Pantalla por la Integración.

## 8.4 Contenido operable por usuario

Marketing actualiza banner/idle/calendario por portal drag & drop.

Si playlist vacía o formato inválido: se reproduce fallback y se registra alerta en el panel.

# 9. Supuestos y Dependencias

Acceso y credenciales a HubSpot disponibles para el Gateway.

Los archivos GIS entregados cumplen WGS84 y contienen external_id por entidad.

OpenTable se integra inicialmente vía widget/overlay; APIs avanzadas dependen de aprobación de acceso como partner.

La decisión de infraestructura (proveedor, redes, dominios, certificados) se definirá antes del despliegue productivo.

# 10. Fuera de Alcance (por el momento)

Modelado exacto en HubSpot (custom objects vs alternativa).

Diccionario definitivo GIS↔HubSpot (mapeo de columnas/propiedades).

Definición final: Bienes Raíces en Pantalla como embed del Kiosko vs vista nativa.

App pública de HubSpot (Marketplace).

Motor avanzado de pricing/promociones más allá de campos estándar.

# 11. Operación y Soporte (Propuesta Base)

El servicio de operación y soporte puede formalizarse como anexo contractual. Propuesta base:

Soporte L–V 09:00–17:00 (hora local) vía ticket y escalación para severidad alta.

Monitoreo básico de salud de servicios y colas.

Backups y restauración (según capacidades del hosting).

Gestión de alertas del Panel Administrativo (playlists inválidas, errores GIS, fallas de integración).

# 12. Control de Cambios

Cualquier cambio que altere modelo de datos en HubSpot, contrato canónico, reglas de workflows, nuevas integraciones o modificaciones mayores de UX se gestionará mediante solicitud de cambio (impacto en costo/tiempo y aprobación).

# 13. Anexo - Convenciones de Storage (Opción B)

Estructura recomendada de directorios en object storage:

/pantalla/banner/

/pantalla/idle/

/pantalla/calendario/YYYY-MM/

/pantalla/fallback/idle_backup.mp4

/kiosko/pdfs/modelos/

/kiosko/assets/ (opcional)

# 14. Referencias

HubSpot Webhooks Guide: https://developers.hubspot.com/docs/api-reference/webhooks-webhooks-v3/guide

HubSpot Request Validation (Signature V3): https://developers.hubspot.com/docs/apps/developer-platform/build-apps/authentication/request-validation

HubSpot Batch Read (CRM Objects v3): https://developers.hubspot.com/docs/api-reference/crm-objects-v3/batch/post-crm-v3-objects-objectType-batch-read

OpenTable Reservation Widget: https://support.opentable.com/s/article/How-do-I-install-the-reservation-widget-to-take-reservations-on-my-website-and-Facebook

OpenTable API Partners: https://www.opentable.com/restaurant-solutions/api-partners/

Google Maps Tile Policies (Caching): https://developers.google.com/maps/documentation/tile/policies